## Slide 1
اجتماع الانطلاق · Project Kickoff
أنظمة توظيف تتعلّم من الأدلة والنتائج… لا من الافتراضات الثابتة.
Hiring System Intelligence — طبقة ذكاء فوق أنظمة التوظيف الحالية، تربط قرارات التعيين بنتائج ما بعد التوظيف وتعاير العملية باستمرار.
Product Vision · Team Alignment · Execution Plan
Notes: افتتاح: هذا اجتماع انطلاق وليس عرضًا لمنتج مكتمل. هدفنا أن يخرج كل عضو وهو يعرف: ماذا نبني، لماذا، ما دوره، وما أول مهمة له. المرجع: NestHire Master Project Document v3.0.

## Slide 2
01 · WHY — لماذا نبني؟
لماذا هذا المشروع؟
NestHire · اجتماع الانطلاق
02 / 18
Problem Statement
كثير من المؤسسات لا تملك آلية موثوقة تختبر بها: هل معايير التوظيف التي تستخدمها تتنبأ فعلًا بنجاح الموظف في دوره؟
Quality of Hire: لا يوجد له تعريف عالمي موحّد
البيانات موزّعة بين ATS وHRIS وأنظمة التقييم والأداء
ارتباط الـSignal بالنتيجة لا يعني أنه سببها
السؤال المعتاد في السوق
من هو أفضل مرشح؟
Candidate-first
سؤالنا
ما الذي يعمل فعلًا داخل نظام التوظيف… وما الذي يجب معايرته؟
System-first
Notes: المشكلة ليست في نقص البيانات، بل في غياب آلية تختبر إشارات التوظيف مقابل النتائج الفعلية. التحوّل الجوهري: من سؤال «من أفضل مرشح؟» إلى «ما الذي يعمل فعلًا داخل نظام التوظيف؟». لا نستخدم أرقام سوق غير موثقة.

## Slide 3
01 · WHY — المشكلة الحالية
أين يتعطّل نظام التوظيف اليوم؟
NestHire · اجتماع الانطلاق
03 / 18
01
بيانات مجزّأة
إشارات التوظيف ونتائج الموظفين موزّعة بين ATS وHRIS وأنظمة التقييم والأداء.
02
حلقة غير مغلقة
صعوبة ربط المرشح بالموظف، وبنتيجته الفعلية بعد التوظيف.
03
تغييرات بلا قياس
تتغيّر Rubrics المقابلات والتقييمات دون معرفة إن أحدثت فرقًا في النتائج.
04
استنتاجات هشّة
Cohorts صغيرة، وعوامل مثل المدير والـOnboarding، وارتباط يُقرأ كأنه سببية.
النتيجة: بيانات كثيرة… دون Insight قابل للتنفيذ، وتغييرات في التوظيف لا يُقاس أثرها.
Notes: أربع مشكلات مستخرجة من الوثيقة (قسم 2.2 وقسم JTBD). ركّز على أن المشكلة صعبة بطبيعتها: Quality of Hire غير موحد، والنتائج تتأثر بعوامل خارج التوظيف، والـCohorts قد تكون صغيرة.

## Slide 4
02 · WHAT — ما فكرتنا؟
فكرتنا في دقيقة
الوحدة الأساسية للتحليل: Role + Cohort + Signal + Outcome
NestHire · اجتماع الانطلاق
04 / 18
المشكلة
Problem
المؤسسات لا تعرف أي Hiring Signals ترتبط فعليًا بنجاح الدور.
الحل
Solution
NestHire
Hiring Decision Calibration Engine
يربط أدلة المرشح وقرارات التعيين بنتائج ما بعد التوظيف.
القيمة
Value
معرفة ما يعمل وما يجب تغييره… ثم قياس أثر التغيير في الدفعة التالية.
Positioning: طبقة Intelligence محايدة فوق ATS/HRIS والأنظمة الحالية — Vendor-agnostic، وليست بديلًا عنها.
ليس ATS جديدًا
ليس CV Screener
ليس AI Recruiter
لا يتخذ قرار التوظيف النهائي
Notes: شرح الفكرة في أقل من دقيقة: المشكلة ← الحل ← القيمة. القيمة ليست Candidate Score جديدًا، بل معرفة ما يعمل داخل نظام التوظيف وما يجب تغييره، ثم قياس ما حدث بعد التغيير. ووضّح ما لسنا عليه لمنع الانجراف نحو ATS أو أداة فرز سير ذاتية.

## Slide 5
03 · HOW — كيف سيعمل المنتج؟
حلقة واحدة تتعلّم مع كل دفعة توظيف
الدليل ← القرار ← النتيجة ← المعايرة ← التغيير ← الدفعة التالية
NestHire · اجتماع الانطلاق
05 / 18
المدخلات
Input · 01
تعريف نجاح الدور
جمع إشارات المرشح والتوظيف
Success Model · Signal Inventory
المعالجة
Processing · 02
تنظيف وتوحيد البيانات
ربط كل Claim بدليله ومصدره
تسجيل قرار التعيين
ربط الموظف بنتيجته
Evidence · Decision · Outcome
الذكاء
Intelligence · 03
تحليل العلاقة بين Signal وOutcome
صياغة Finding مع حدوده ودرجة الثقة
Calibration Finding
القرار
Decision · 04
مراجعة بشرية: قبول · رفض · أدلة إضافية
تغيير موثّق في الـRubric أو العملية
قياس الدفعة التالية
Calibration Change
الدفعة التالية · Next Cohort — نقيس أثر التغيير، ثم نعيد المعايرة.
Notes: الـCore Loop في 11 مرحلة، مجمّعة هنا في أربع مراحل: المدخلات، المعالجة، الذكاء، القرار. كل مرحلة لها Output واضح. الحلقة لا تنتهي: بعد أي تغيير نقيس الدفعة التالية ونعيد المعايرة.

## Slide 6
04 · WHO — لمن نبني؟
المستخدمون المستهدفون
NestHire · اجتماع الانطلاق
06 / 18
TA Operations Leader
Primary User
من؟
قائد عمليات الاستقطاب والتوظيف
ماذا يحتاج؟
تحسين عملية التوظيف؛ لديه بيانات كثيرة دون Insight
كيف نساعده؟
تحديد Change قابل للتطبيق
People Analytics Leader
Primary Buyer · User
من؟
قائد تحليلات الموارد البشرية
ماذا يحتاج؟
ربط بيانات ما قبل التوظيف بالنتائج رغم تشتّتها
كيف نساعده؟
تحليل قابل للتدقيق
Hiring Program Owner
Primary User
من؟
مالك برنامج التوظيف لدور محدد
ماذا يحتاج؟
معرفة أي معايير الـRubric مفيدة فعلًا
كيف نساعده؟
معايرة مع قياس الأثر
CHRO
Economic Buyer محتمل
من؟
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية
ماذا يحتاج؟
إثبات أثر التوظيف أمام الإدارة
كيف نساعده؟
Evidence واضحة وموثوقة، لا مجرد Dashboard
Hypothesis
Personas فرضيات أولية من الوثيقة، تُختبر عبر Customer Discovery قبل اعتمادها. أصحاب المصلحة الثانويون: Hiring Managers · HRIS/IT · Compliance.
Notes: نبني لفرق الاستقطاب وتحليلات الموارد البشرية، لا للمرشح. المشتري الأساسي: قيادة TA أو People Analytics، والمشتري الاقتصادي المحتمل: CHRO. هذه الشخصيات فرضيات تحتاج مقابلات Discovery.

## Slide 7
02 · WHAT — أهم خصائص المنتج
ست قدرات تصنع الحلقة
أهم لحظة قيمة: Finding موثّق يكشف شيئًا لم يكن واضحًا من قبل — لا مجرد نجاح الـParsing.
NestHire · اجتماع الانطلاق
07 / 18
Role Success Model
تعريف النجاح لكل دور: معايير، مقياس، ونافذة قياس.
القيمة: أساس قابل للمراجعة لكل تحليل
Data Intake + Normalization
استيراد CSV آمن، وتوحيد إشارات المقابلة والتقييم.
القيمة: Signals موحّدة وقابلة للمقارنة
Evidence Layer
Claim + Source + Context + Confidence + Freshness
القيمة: لا ادّعاء دون دليل
Outcome Mapping
ربط الموظف بنتيجة ما بعد التوظيف ضمن الدور والدفعة.
القيمة: إغلاق الحلقة بين القرار والنتيجة
Calibration Engine + Findings
تحليل علاقة Signal بـOutcome مع الحدود ودرجة الثقة.
القيمة: Finding موثّق قابل للتنفيذ
Human Review + History
قبول · رفض · طلب أدلة، مع حفظ حالة قبل/بعد.
القيمة: تغيير مضبوط وقابل للتدقيق
Notes: كل هذه الخصائص ضمن P0 في الوثيقة. لاحظ أن القيمة ليست في الـDashboard بل في الـFinding الموثّق والتغيير المضبوط والقابل للتدقيق.

## Slide 8
05 · AI — أين يدخل الذكاء الاصطناعي؟
أين يدخل الـAI؟
مبدأ أساسي: الـLLM ليس محرك الإحصاء. سنستخدم Rules وStatistics، وML فقط حين تكفي البيانات.
NestHire · اجتماع الانطلاق
08 / 18
البيانات
Data
ملفات وصفوف ونصوص: PDF · DOCX · CSV
LLM + Retrieval
AI
سنستخدمه للاستخراج والتوحيد والتفسير، والـEmbeddings لإيجاد الأدلة
التحليل
Stats + ML
Descriptive ثم Associational، وPredictive فقط عند التبرير
Finding + Confidence
Output
High · Medium · Low · Not Scorable
قرار بشري
Human Decision
قبول · رفض · طلب أدلة إضافية
قواعد غير قابلة للتفاوض
كل AI Output مؤثّر: Structured · Versioned · Validated · Traceable
لا ادّعاء سببي من مجرد Correlation
بيانات غير كافية = Not Scorable، لا توصية وهمية
لا قرار توظيف آلي — Human Review إلزامي
Confidence = موثوقية الدليل، لا جودة الشخص
High
تُعرض مع Action بعد المراجعة
Medium
تُعرض مع القيود
Low
لا تغيير مباشر
Not Scorable
لا استنتاج
Notes: لم نطوّر أي Model بعد؛ هذا تصميم لما سنبنيه. الـLLM للاستخراج والتوحيد والتفسير فقط. التحليل الإحصائي وML منفصلان ويخضعان لبوابات تحقق. أي AI output يدخل قاعدة البيانات يجب أن يكون Structured ومسجّلًا بالإصدار.

## Slide 9
06 · MVP — ماذا سنبني أولًا؟
النسخة الأولى: NestHire Calibration Audit
NestHire · اجتماع الانطلاق
09 / 18
Pilot Unit
دور واحد أو Job Family واحدة، نربط بيانات ما قبل التوظيف بنتيجة واحدة بعده، ونُخرج Calibration Report موثّقًا.
1
Role
1
Cohort
1
Primary Outcome
1
Decision Owner
Must Have · P0
Role Success
Data Intake
Signal Registry
Evidence
Outcome Mapping
Calibration
Findings
Human Review
History
Auditability
Later · P1 / P2
ATS/HRIS Connector واحد
Monitoring للدفعة التالية
Data Quality Dashboard
Cohort Comparison
Predictive Model
Grounded Copilot
Not Now
Mobile
Marketplace
ATS Replacement
قرارات توظيف آلية
Recruiter Agent عام
أي إضافة تحتاج
Change Request معتمدًا
Notes: نطاق النسخة الأولى: Pilot واحد = دور واحد + دفعة واحدة + نتيجة أساسية واحدة + صاحب قرار واحد. Must Have هي قائمة P0 من الوثيقة. كل ما هو Later أو Not Now لا يدخل الكود دون Change Request. هذا هو خط الدفاع ضد Scope Creep.

## Slide 10
07 · HOW — التقنية المقترحة
Technology Stack المرجعي
NestHire · اجتماع الانطلاق
10 / 18
الواجهة
Frontend
Next.js
TypeScript
Tailwind
الخادم والـAPI
Backend
FastAPI
Python
JWT Auth
الذكاء
AI / ML
LLM
Embeddings
Deterministic Rules
ML
البيانات
Data
PostgreSQL
pgvector
Redis + Workers
S3 Storage
البنية والتشغيل
Infrastructure
Docker
GitHub
CI/CD
Observability
مبادئ معمارية
Modular Monolith أولًا؛ Services فقط عند الحاجة
مهام الـAI والمستندات الثقيلة Async عبر Workers
الملفات خارج PostgreSQL
كل Endpoint: Auth → Validation → Logic → Audit
Stack مرجعي — يحتاج اعتمادًا اليوم
Notes: هذا هو الـStack المرجعي الوارد في الوثيقة (قسم 10 و44). لم يُعتمد نهائيًا بعد؛ نحتاج تأكيده في هذا الاجتماع. المبدأ: Modular Monolith أولًا، والانتقال إلى Services فقط عندما يفرض الحمل ذلك.

## Slide 11
07 · HOW — Architecture
Architecture المقترحة
NestHire · اجتماع الانطلاق
11 / 18
المستخدم
TA · Analytics
Web App
Next.js · TS
API · FastAPI
Auth
Authorization
Validation
Business Logic
Audit
PostgreSQL
pgvector · Source of Truth
Redis Queue
Async Jobs
Object Storage
S3-compatible · Files
AI / ML Workers
Document Worker
Parsing · Extraction (LLM)
Embedding Worker
Evidence Retrieval
Evaluation Worker
Stats · ML · Confidence
Findings → Human Review
عابرة لكل الطبقات: Tenant Isolation · RBAC · Audit Logs · AI Run Tracing · Observability
Notes: المسار المرجعي: المستخدم ← الواجهة ← FastAPI ← قاعدة البيانات والطوابير ← AI/ML Workers ← Findings ← Human Review. الأسهم المتقطعة: الـWorkers تقرأ الملفات من الـStorage وتكتب النتائج إلى PostgreSQL. الأمان والتتبّع عابران لكل الطبقات.

## Slide 12
08 · TEAM — من سيبني؟
الفريق: تسعة أعضاء، ملكية واضحة
NestHire · اجتماع الانطلاق
12 / 18
غ
غسان مقداد
Founder · Team Lead · ML Engineer · AI Lead
قيادة المنتج والأولويات
AI Architecture وسياسة التقييم
Evidence وتصميم الـCalibration
Validation والاعتماد النهائي
فريق AI / ML
ع
عبدالله فسفس
AI Engineering
Parsing · Extraction · Evidence components
أ
أشرف الكحلوت
ML Engineer
Cohorts · Statistics · Confidence
ب
بشار بدوي
ML Engineer
Predictive Gate · Evaluation · Drift
إ
إسراء حمد
AI Integration
Workers · Orchestration · Tracing
الهندسة والتجربة
ب
براءة النبيه
Backend Engineer
FastAPI · PostgreSQL · Auth · Security
ع
عمار رمضان
Frontend Engineer
Next.js · Screens · API · E2E
ج
جنى
UI/UX Designer
Flows · Design System · UI States
أ
أحمد الغرابلي
Mobile Developer
Deferred scope · Future architecture
Notes: التشكيلة المعتمدة في الوثيقة: تسعة أعضاء. لا يوجد دور Product Manager أو Business Manager منفصل؛ قرارات المنتج والأولوية والـValidation لدى غسان مع إشراك صاحب المجال. الموبايل مؤجل عن الـMVP.

## Slide 13
08 · TEAM — توزيع المسؤوليات
من يملك ماذا؟
قاعدة: Owner واحد لكل Task. قد يتعدّد المساهمون، لكن المسؤول النهائي عن التسليم شخص واحد.
NestHire · اجتماع الانطلاق
13 / 18
العضو · الدور
يملك القرار في
أول Deliverables
غسان مقداد Founder · AI Lead
Product scope · AI semantics · Validation · Final acceptance
Role Success schema · MVP boundaries · Pilot data contract
عبدالله فسفس AI Engineering
تنفيذ مكوّنات الـAI ضمن الـContracts المعتمدة
Parsing pipeline · Evidence extraction · Normalization
أشرف الكحلوت ML Engineer
Statistics · Cohort logic · Confidence experiments
Golden dataset v1 · Cohort builder · Data-quality checks
بشار بدوي ML Engineer
Predictive gate · Model comparison · Drift
Evaluation thresholds · Predictive gate policy
إسراء حمد AI Integration
Orchestration · Workers · Observability
Worker orchestration · AI run tracing · Retries
براءة النبيه Backend
API · Database · Auth · Security
Auth + Tenant · PostgreSQL schema · Import APIs · Docker + CI
جنى UI/UX
UX flows · Design system · UI states
Role Calibration flow · Signal Investigation · UI states
عمار رمضان Frontend
تنفيذ الـFrontend واختباراته
App shell · Role Calibration screen · E2E
أحمد الغرابلي Mobile
نطاق الـMobile المؤجّل
Deferred-scope note · Future architecture note
Notes: المصدر: أقسام 16 و30 و33 و41 من الوثيقة. لا أحد يقرر منفردًا خارج مجاله؛ مثلًا الـBackend لا يقرر سلوك الـAI، والـML لا يدخل نموذجًا تنبؤيًا دون بيانات كافية. أي توزيع غير واضح يُحسم اليوم.

## Slide 14
09 · EXECUTION — كيف سنعمل؟
طريقة عمل الفريق
لا يدخل أي طلب جديد إلى الكود مباشرة؛ يتحوّل أولًا إلى Task لها Owner واحد ومعايير قبول واضحة.
NestHire · اجتماع الانطلاق
14 / 18
Task
Issue + Owner واحد
Branch
فرع لكل Task
Development
ضمن الـContract
Pull Request
مع Evidence of Done
Code Review
صاحب المجال
Testing
Unit · Integration · E2E · AI
Merge
بعد نجاح الـCI
Staging
اختبار End-to-End
GitHub
Issue لكل Task بمعرّف مثل BE-001
Branch لكل Task
Pull Request مع Reviewer واضح
docs/product · docs/ai · docs/api
قرار اليوم: تسمية الـBranches وقالب الـPR
إيقاع الفريق
يوميًا: Done · In Progress · Blocked · Next
2-3 مرات أسبوعيًا: AI/Engineering sync
أسبوعيًا: مراجعة Product + AI + Engineering
قواعد العمل
لا كود قبل Contract ومعايير قبول واضحة
أي تغيير جوهري = Change Request
Done = Tests + Docs + Review + Staging
Notes: المسار: Task ← Branch ← Development ← Pull Request ← Code Review ← Testing ← Merge ← Staging. قالب Task Card إلزامي (Task ID، Owner، Reviewer، Acceptance Criteria، Tests، Evidence of Done). تسمية الفروع وقالب الـPR غير محددين في الوثيقة؛ نحسمهما اليوم.

## Slide 15
09 · EXECUTION — Roadmap
خارطة الطريق إلى الـPilot الأول
NestHire · اجتماع الانطلاق
15 / 18
Phase 01
1
البحث والتحقق
Research
بالتوازي
Discovery interviews + Data feasibility audits
Phase 02
2
التخطيط والمعمارية
Planning
Sprint 0–1
Repo · Conventions · Schemas · Data contract
Phase 03
3
التطوير الأساسي
Development
Sprint 2
Data import + Evidence ingestion
Phase 04
4
الذكاء
AI / ML
Sprint 3–4
Extraction · Golden dataset · Calibration · Findings
Phase 05
5
التكامل
Integration
Sprint 5–6
Calibration UI · Human review · History
Phase 06
6
الاختبار
Testing
Sprint 7
Observability · Regression · Security
Phase 07
7
الـPilot
Demo / MVP
Sprint 8
Pilot مع عميل حقيقي وخطة قياس
أول 30 يومًا
Contracts · Discovery · Data feasibility · MVP skeleton
من اليوم 31 إلى 60
مسار Pilot داخلي End-to-End + Regression suite
من اليوم 61 إلى 90
Pilot حقيقي · Finding قابل للتنفيذ · إشارة استمرار
أهداف تشغيلية للتحقق — مدة الـSprint والتواريخ الفعلية تُحدَّد اليوم
Notes: المراحل مأخوذة من ترتيب الـSprints المقترح (Sprint 0 إلى 8) وخطة 30/60/90 في الوثيقة. لا توجد تواريخ فعلية ولا مدة Sprint محددة في الوثيقة؛ لذلك هي قرار لهذا الاجتماع. البحث والتحقق يعمل بالتوازي طوال الخطة.

## Slide 16
10 · NEXT STEP — ماذا نفعل بعد الاجتماع؟
أول مهمة لكل عضو — تبدأ الآن
NestHire · اجتماع الانطلاق
16 / 18
غ
غسان مقداد
الموعد: يُحدَّد اليوم
تجميد نطاق MVP + Role Success + Data contract
شرط الخروج: Contracts موثّقة ومعتمدة
ب
براءة النبيه
الموعد: يُحدَّد اليوم
Auth + Tenant + DB skeleton + Import foundation
شرط الخروج: API + migrations + tests تعمل
ع
عبدالله فسفس
الموعد: يُحدَّد اليوم
Parsing + Structured evidence extraction
شرط الخروج: أمثلة Golden تجتاز الـbaseline
أ
أشرف الكحلوت
الموعد: يُحدَّد اليوم
Golden dataset + Cohort/Data-quality foundation
شرط الخروج: Dataset + baseline metrics
ب
بشار بدوي
الموعد: يُحدَّد اليوم
Evaluation thresholds + Predictive gate policy
شرط الخروج: سياسة مراجَعة وموثّقة
إ
إسراء حمد
الموعد: يُحدَّد اليوم
AI worker orchestration + Tracing
شرط الخروج: Async job trace ظاهر
ج
جنى
الموعد: يُحدَّد اليوم
UX: Role Calibration + Signal Investigation
شرط الخروج: Prototype معتمد
ع
عمار رمضان
الموعد: يُحدَّد اليوم
App shell + أول شاشة Calibration
شرط الخروج: شاشة متصلة بالـAPI
أ
أحمد الغرابلي
الموعد: يُحدَّد اليوم
مذكرة نطاق الـMobile المؤجّل فقط
شرط الخروج: Deferred scope موثّق
Notes: هذه هي مهام P0 الأولى من قسم Immediate Task Allocation. الوثيقة لا تحدد مواعيد نهائية؛ نحدد موعدًا لكل مهمة قبل نهاية الاجتماع. أول خطوة عملية لكل عضو: فتح Issue بقالب Task Card لمهمته.

## Slide 17
10 · NEXT STEP — قرارات الاجتماع
ما الذي نحسمه اليوم؟
NestHire · اجتماع الانطلاق
17 / 18
نحسمها اليوم · Decisions Required
01
الاسم والهوية: NestHire أم Nest Hire؟ واعتماد الهوية البصرية
02
تجميد نطاق MVP وتصنيف الخصائص: P0 · P1 · Not Now
03
اعتماد Technology Stack المرجعي
04
اعتماد Architecture: Modular Monolith أولًا
05
تأكيد الأدوار وتعيين Owner لكل مهمة
06
GitHub Workflow: تسمية الـBranches · قالب الـPR · المراجعون
07
Timeline: مدة الـSprint وموعد كل مهمة أولى
08
آلية المتابعة: التحديث اليومي والمراجعة الأسبوعية
تبقى مفتوحة — لا نخترع إجابتها
أول ICP وأول Role نبدأ به الـPilot
أول Outcome سنقيسه
الحد الأدنى لحجم الـCohort
التسعير والاستعداد للدفع
أول ATS/HRIS Connector بعد CSV
تُحسم عبر Customer Discovery والـPilot، لا بالرأي.
Notes: القائمة اليمنى قرارات يجب أن نخرج بها من هذا الاجتماع. القائمة اليسرى Open Questions موثقة في الوثيقة (قسم 27 و51)، ولا يجوز تحويلها إلى افتراضات صامتة في الكود أو التصميم.

## Slide 18
لنبدأ البناء.
Let's Build It.
نظام توظيف يتعلّم من الأدلة والنتائج… ويتحسّن مع كل دفعة.
ماذا نبني؟
Hiring Decision Calibration Engine
لماذا نبنيه؟
لأن إشارات التوظيف لا تُختبر مقابل النتائج
ما دوري؟
شريحتا الفريق وتوزيع المسؤوليات
ما أول خطوة؟
مهمتك الأولى بموعد يُحدَّد اليوم
Notes: الختام: كل عضو يجب أن يجيب الآن عن أربعة أسئلة: ماذا نبني؟ لماذا؟ ما دوري؟ ما أول شيء سأفعله؟ إن لم يستطع أحد الإجابة، نعود للشريحة المعنية قبل إنهاء الاجتماع.