## Slide 1
Official NestHire logo — Needs Confirmation
NESTHIRE
AI-Powered Recruitment & Talent Intelligence Platform
Project Kickoff & Team Alignment
Internal team meeting · 2026 · Team only
DRAFT v0.1
Built from the kickoff brief — to be validated against NestHire project documents.
THE PROPOSED NESTHIRE PATH
Requirements
Evidence
Skills
Experience
Assessments
Interviews
Explainable Analysis
Human Decision
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
01 / 28
Notes: الوقت المقترح: 1 دقيقة — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:01
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«أهلًا بالجميع. هذا هو الاجتماع الرسمي لانطلاق مشروع NestHire. هدفنا اليوم ليس عرض منتج جاهز — لا يوجد منتج بعد. هدفنا أن نخرج جميعًا بفهم واحد لما سنبنيه، ولماذا، وكيف، ومن يملك كل جزء.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
هذا اجتماع مواءمة داخلي للفريق، وليس عرضًا تسويقيًا ولا عرضًا للمستثمرين.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
NestHire لم يبدأ تطويره بعد. كل ما في هذا العرض هو تصميم مستهدف وخطة مقترحة. لاحظوا الوسوم على الشرائح: Planned و Proposed و Needs Confirmation و Future Vision.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«قبل أن نتحدث عن المنتج، دعونا نتفق على سبب وجودنا هنا اليوم.»
تحضير قبل الاجتماع: استبدل مربع الشعار بالشعار الرسمي، وطبّق ألوان الهوية الرسمية إن وُجدت (الألوان الحالية مؤقتة)، وحدّث رقم الإصدار بعد مراجعة المحتوى مقابل وثائق المشروع.

## Slide 2
01 · KICKOFF PURPOSE
Why Are We Here?
One goal: everyone leaves this room aligned and ready to start building NestHire.
1
Align our understanding
One shared picture of NestHire — no private versions.
2
Clarify the NestHire vision
Where NestHire is heading in the long term.
3
Understand the full product
Users, modules and the end-to-end flow.
4
Understand how the system will work
From job requirements to a human decision.
5
Define what each discipline owns
Responsibilities, deliverables, dependencies.
6
Agree on how we work
Workflow, GitHub, reviews and task management.
7
Get ready to execute
Leave with Sprint 1 and clear next steps.
BY THE END OF TODAY, EVERYONE CAN ANSWER:
What are we building?
Why are we building it?
Who are we building it for?
How will it work?
What are we building first?
What is my role?
How will we work?
What happens after this meeting?
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
02 / 28
Notes: الوقت المقترح: 3 دقائق — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:04
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«لدينا سبعة أهداف اليوم [اقرأ العناوين بسرعة]. وعلى اليمين ثمانية أسئلة: في نهاية الاجتماع يجب أن يستطيع كل واحد منكم الإجابة عنها بجملة أو جملتين، دون الرجوع لأحد.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
الاجتماع ناجح فقط إذا خرج كل عضو قادرًا على الإجابة عن الأسئلة الثمانية.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
أي سؤال خارج نطاق اليوم يُسجَّل في «Parking Lot» ونعود إليه في نهاية الاجتماع أو بعده، حتى نلتزم بالوقت.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«لنبدأ بأهم نقطة: أين نحن الآن بالضبط؟»
خطة الوقت (Run of Show): السياق 0:00–0:10 · المشكلة والحل والمنتج 0:10–0:25 · الذكاء والمفاهيم الأساسية 0:25–0:38 · المبادئ 0:38–0:42 · المعمارية 0:42–0:46 · الفريق والمسؤوليات 0:46–0:53 · التنفيذ وSprint 1 0:53–1:07 · التوقعات والقرارات والخطوات التالية 1:07–1:15 · أسئلة 10–15 دقيقة. إذا كان الوقت 60 دقيقة فقط: اختصر الشرائح 10–14 إلى 6 دقائق والشرائح 19–20 إلى دقيقتين.

## Slide 3
01 · CONTEXT
Where We Are Now
Idea and planning are in place and the team is formed. Development has not started — it starts after this kickoff.
Idea & Planning
COMPLETE / CURRENT
Vision defined; initial planning and research done.
Team
FORMED
Disciplines in place; roles confirmed today.
Kickoff
TODAY
Align on product, roles and way of working.
Development
NOT STARTED YET
No product code, models or infrastructure yet.
Execution
STARTS AFTER KICKOFF
Sprint 1 begins once roles are assigned.
In place today
NestHire idea and vision
Initial planning and research
A formed, multi-disciplinary team
Not started yet
Product development (web, mobile, backend)
AI / ML modules and models
Infrastructure and deployment
HOW TO READ THIS DECK
PLANNED
not built yet
PROPOSED
to agree
NEEDS CONFIRMATION
not yet validated
FUTURE VISION
long-term
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
03 / 28
Notes: الوقت المقترح: 3 دقائق — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:07
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«قبل أي شيء، لنكن واضحين جدًا: أين نحن؟ الفكرة والرؤية موجودة، وتم جزء من التخطيط والبحث، والفريق تشكّل. لكن التطوير لم يبدأ: لا يوجد كود للمنتج، ولا نماذج، ولا بنية تحتية. التنفيذ يبدأ بعد هذا الاجتماع.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
نحن عند نقطة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ — اليوم هو خط البداية.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
أي Prototype أو تجربة سابقة (إن وُجدت) هي للتعلّم فقط وليست بداية التطوير الرسمي. واشرح دليل القراءة أسفل الشريحة: Planned = ميزة مقصودة لم تُبنَ، Proposed = توصية تحتاج اتفاقًا، Needs Confirmation = معلومة لم يتم التحقق منها، Future Vision = اتجاه طويل المدى.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«إذًا، ما الذي نريد أن نصل إليه على المدى الطويل؟»

## Slide 4
01 · CONTEXT
The Big Vision
Where we want NestHire to go — and what makes it more than a CV matching system.
FUTURE VISION
VISION — DRAFT WORDING
Hiring decisions grounded in evidence, explained clearly, and made by people.
Long term: an AI-powered recruitment and talent intelligence platform that helps teams understand real skills and experience — not just keywords.
NEEDS CONFIRMATION
Final wording from project documents
Typical CV matching
NestHire — future vision
STARTS FROM
Resume text
Job requirements + candidate evidence
LOOKS AT
Keyword overlap
Skills, experience, assessments and interviews
PRODUCES
A match score
An explainable analysis: evidence, gaps, confidence
DECISION
Often implied by the score
Made by people — AI assists
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
04 / 28
Notes: الوقت المقترح: 3 دقائق — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:10
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«رؤيتنا باختصار: قرارات توظيف مبنية على الأدلة، مفسَّرة بوضوح، ويتخذها البشر. NestHire ليس مجرد نظام يطابق السيرة الذاتية مع الوظيفة. انظروا للمقارنة: النظام التقليدي يبدأ من نص السيرة الذاتية، يبحث عن كلمات، ويعطي رقمًا. نحن نريد أن نبدأ من متطلبات الوظيفة وأدلة المرشح، ونفهم المهارات والخبرة والتقييمات والمقابلات، وننتج تحليلًا قابلًا للتفسير — والقرار يبقى للإنسان.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
الفرق الجوهري: Evidence + Explanation + Human Decision بدلًا من Keywords + Score.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
صياغة الرؤية هنا مسودة مشتقة من ملخص المشروع (Needs Confirmation). سنعتمد الصياغة الرسمية من وثائق المشروع. هذه رؤية مستقبلية وليست وصفًا لشيء موجود.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«لماذا نحتاج هذا أصلًا؟ ما المشكلة التي نحلها؟»

## Slide 5
02 · THE PROBLEM
The Problem
What makes hiring hard today — the gaps NestHire is meant to close.
01
Over-reliance on the CV
Decisions lean on what is written, not on what is proven.
02
Keyword matching
Matching words is not the same as understanding fit.
03
Real experience is hard to read
The depth and context of experience get lost.
04
Evidence is hard to verify
Claims are rarely linked to supporting evidence.
05
Manual evaluation
Reviewing candidates by hand is slow and inconsistent.
06
Hard to compare candidates
There is no common, structured basis for comparison.
07
Little or no explanation
Some hiring systems give results without the why.
THE CORE GAP
Hiring decisions are often made on claims and keywords — without evidence or a clear why.
Problem list from the kickoff brief — to be validated against NestHire research documents. No statistics are shown because none were provided.
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
05 / 28
Notes: الوقت المقترح: 3 دقائق — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:13
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«هذه سبع مشكلات في التوظيف اليوم: الاعتماد الكبير على السيرة الذاتية، المطابقة بالكلمات المفتاحية، صعوبة فهم الخبرة الفعلية، صعوبة التحقق من الأدلة، التقييم اليدوي، صعوبة مقارنة المرشحين، ونقص التفسير في بعض الأنظمة. القاسم المشترك: القرارات تُبنى غالبًا على ادعاءات وكلمات، بدون أدلة وبدون «لماذا» واضحة.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
كل ميزة في NestHire يجب أن ترتبط بواحدة على الأقل من هذه المشكلات. إذا لم ترتبط بأي منها، نسأل: لماذا نبنيها؟
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
لم نضع أي إحصائيات أو أرقام عن قصد — لا نستخدم أرقامًا غير موثّقة. القائمة من ملخص المشروع وتحتاج تحققًا مقابل وثائق البحث.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«كيف سيحل NestHire هذه المشكلات؟»

## Slide 6
02 · THE SOLUTION
The NestHire Solution
Move from matching keywords on a resume to an evidence-based, explainable picture — and leave the decision to people.
PLANNED
FROM
Resume
Keywords
Match
Typical approach: words in, score out.
TO
Requirements
Evidence
Skills
Experience
Assessments
Interviews
Explainable Analysis
Human Decision
SHIFT 1
From claims
→ To evidence
Every finding should point back to evidence: projects, experience, assessments, interviews.
SHIFT 2
From scores
→ To explanations
Show why: which requirements are supported, what is missing, how confident we are.
SHIFT 3
From automation
→ To human decisions
AI organizes and explains. People review and make the hiring decision.
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
06 / 28
Notes: الوقت المقترح: 3 دقائق — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:16
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«الفكرة الأساسية هي تغيير المسار. بدلًا من: Resume → Keywords → Match، نريد: Requirements → Evidence → Skills → Experience → Assessments → Interviews → Explainable Analysis → Human Decision. وهذا يعني ثلاثة تحولات: من الادعاءات إلى الأدلة، من الأرقام إلى التفسيرات، ومن الأتمتة إلى قرار بشري.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
آخر خطوة في السلسلة دائمًا قرار بشري — هذا ليس تفصيلًا، بل جزء من تعريف المنتج.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
هذا هو الحل المقترح وكل مكوناته Planned — لم يُنفَّذ أي جزء منه بعد.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«لمن نبني هذا الحل؟»

## Slide 7
02 · USERS
Who Is NestHire For?
User groups named in the kickoff brief. Personas, priorities and first-release scope still need confirmation.
NEEDS CONFIRMATION
HIRING ORGANIZATION
Companies
Organizations that adopt NestHire for their hiring.
HR Teams
Run consistent, explainable hiring processes.
Recruiters
Review evidence-based analysis and move candidates forward.
Hiring Managers
Review the analysis and take part in the hiring decision.
CANDIDATES
Candidates
Share CV, projects, assessments and interviews — evaluated on evidence, not keywords.
CANDIDATE-FACING SCOPE: TBC
PLATFORM
Administrators
Manage the platform: users, roles, permissions and settings.
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
07 / 28
Notes: الوقت المقترح: 2 دقيقتان — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:18
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«المستخدمون حسب ملخص المشروع: من جهة المؤسسة — الشركات، فرق الموارد البشرية، Recruiters، و Hiring Managers. ثم المرشحون. ثم مسؤولو النظام (Administrators).»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
لكل فئة احتياج مختلف؛ الواجهات والصلاحيات وتجربة الاستخدام ستختلف حسب الفئة.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
الـPersonas وأولوية كل فئة في الإصدار الأول تحتاج تأكيدًا — خاصة: هل للمرشح واجهة خاصة به في الإصدار الأول؟ هذا قرار مفتوح سنعود له في شريحة القرارات المفتوحة. الأوصاف المختصرة على البطاقات مسودة.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«ماذا سيستخدم هؤلاء؟ لننظر إلى المنتج ككل.»

## Slide 8
02 · PRODUCT
The NestHire Product
Eleven planned modules in four groups. None are built yet — boundaries will be finalized in the product specification.
PLANNED
CORE RECRUITMENT
Recruitment
Hiring pipeline and stages
Jobs
Job creation and requirements
Candidates
Candidate records and profiles
EVALUATION
Skills
Skills linked to evidence
Experience
Experience in its context
Assessments
Assessment results as evidence
Interviews
Interview inputs as evidence
INTELLIGENCE
Intelligence
Evidence extraction and analysis
Explainability
Reasons, evidence, gaps, confidence
Recruiter Copilot
AI assistant · scope TBC
PLATFORM
Admin
Users, roles and settings
NEEDS CONFIRMATION
Module list is from the kickoff brief.
Final module boundaries.
Which modules form the first release (MVP).
Recruiter Copilot scope and phase.
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
08 / 28
Notes: الوقت المقترح: 3 دقائق — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:21
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«المنتج مقسّم إلى 11 وحدة في أربع مجموعات: Core Recruitment (Recruitment و Jobs و Candidates)، و Evaluation (Skills و Experience و Assessments و Interviews)، و Intelligence (Intelligence و Explainability و Recruiter Copilot)، و Platform (Admin).»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
هذه خريطة المنتج التي سنشتق منها الـEpics والمهام بعد الاجتماع.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
كل الوحدات Planned ولا شيء منها مبني. حدود الوحدات، ونطاق Recruiter Copilot، وما يدخل في الـMVP — كلها تحتاج تأكيدًا. الوصف المختصر تحت كل وحدة مسودة للنقاش.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«كيف تعمل هذه الوحدات معًا من البداية للنهاية؟»

## Slide 9
02 · HOW IT WORKS
How NestHire Works
The proposed end-to-end flow. No stage is implemented yet — this is what we will build toward.
PROPOSED PRODUCT FLOW
1
Job Requirements
What the role needs
2
Candidate Data
CV, projects, experience
3
Evidence Extraction
Pull evidence from candidate data
4
Skill & Experience Intelligence
Map evidence to skills and experience
5
Assessment Intelligence
Assessment results as evidence
6
Interview Intelligence
Interview inputs as evidence
7
Explainable Analysis
Requirements vs evidence, with reasons
8
Confidence & Fairness Checks
How reliable? Is it fair?
9
Recruiter Review
People review the analysis
10
Human Decision
People make the decision
Input
AI-assisted (planned)
Safeguard
Human
Steps 9 and 10 are always done by people.
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
09 / 28
Notes: الوقت المقترح: 4 دقائق — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:25
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«هذا هو الـFlow المقترح من البداية للنهاية في عشر خطوات. نبدأ بمتطلبات الوظيفة وبيانات المرشح (Inputs). ثم خطوات يساعد فيها الـAI: استخراج الأدلة، ذكاء المهارات والخبرة، ذكاء التقييمات، ذكاء المقابلات، ثم التحليل القابل للتفسير. بعدها خطوة حماية: فحوص الثقة والعدالة. وأخيرًا خطوتان بشريتان بالكامل: مراجعة الـRecruiter، ثم القرار البشري.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
الألوان توضح من يقوم بماذا: رمادي = مدخلات، أخضر مزرق = بمساعدة AI، داكن = ضمانات، برتقالي = بشر.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
لا توجد مرحلة منفذة. اطلب من كل تخصص أن يحدد أين يقع عمله على هذا الـFlow: «أنا أعمل على أي خطوة؟»
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«لنفصّل أول جزء: كيف يفهم NestHire الوظيفة؟»

## Slide 10
03 · INTELLIGENCE
Job Intelligence
How NestHire should understand a job before it looks at any candidate.
PLANNED
Job Description
Unstructured text written by the hiring team.
Requirements
Conditions the role must meet
Skills
Technical and professional skills
Experience
Type and depth of experience
Responsibilities
What the person will actually do
Competencies
Capabilities the role demands
Structured Job Profile
Used later to:
1
Set the baseline
Every candidate is analyzed against the same requirements.
2
Drive explainable matching
Show which requirements are supported, partial or missing.
3
Compare consistently
Candidates are compared on the same structured criteria.
NEEDS CONFIRMATION How requirements are weighted (must-have vs nice-to-have) and who reviews the extracted profile.
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
10 / 28
Notes: الوقت المقترح: 2 دقيقتان — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:27
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«قبل أن ننظر لأي مرشح، يجب أن نفهم الوظيفة. الوصف الوظيفي نص غير منظّم. يُفترض أن يحوّله NestHire إلى ملف وظيفي منظّم: المتطلبات، المهارات، الخبرة، المسؤوليات، والكفاءات. هذا الملف يصبح الأساس الذي نقارن عليه كل المرشحين.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
جودة تحليل المرشحين لاحقًا تعتمد على جودة فهم الوظيفة أولًا.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
سؤال مفتوح مهم: كيف نوزن المتطلبات (Must-have مقابل Nice-to-have)؟ ومن يراجع الملف المستخرج قبل استخدامه؟ — Needs Confirmation.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«والآن الطرف الآخر: كيف نفهم المرشح؟»

## Slide 11
03 · INTELLIGENCE
Candidate Intelligence
How NestHire should build an evidence-based understanding of each candidate.
TARGET DESIGN
CV
Projects
Experience
Skills
Evidence (supporting material)
Assessments
Interviews
Candidate Evidence Profile
One structured view per candidate
Skills, each linked to its evidence
Experience in its context
Assessment and interview signals
Gaps and missing information
Confidence for each finding
Why it matters
A view built from evidence, not a copy of the CV.
Feeds explainable matching against the job profile.
Makes gaps visible, so people know what to check.
NEEDS CONFIRMATION
Accepted input types, formats and data sources. Nothing here is implemented.
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
11 / 28
Notes: الوقت المقترح: 2 دقيقتان — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:29
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«على الجانب الآخر نجمع كل ما يخص المرشح: السيرة الذاتية، المشاريع، الخبرة، المهارات، أدلة داعمة أخرى، نتائج التقييمات، والمقابلات. كل هذا يتجمع في Candidate Evidence Profile: مهارات مرتبطة بأدلتها، خبرة في سياقها، إشارات التقييم والمقابلة، الفجوات والمعلومات الناقصة، ومستوى الثقة لكل استنتاج.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
الملف مبني على الأدلة، وليس نسخة من السيرة الذاتية.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
هذا تصميم مستهدف (Target Design) وليس نظامًا منفذًا. أنواع المدخلات والصيغ ومصادر البيانات تحتاج تأكيدًا.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«وهذا يقودنا إلى المفهوم الأساسي: Evidence-Based Employment.»

## Slide 12
03 · CORE CONCEPT
Evidence-Based Employment
Every conclusion NestHire shows must trace from a claim, through evidence, to a decision made by people.
CORE CONCEPT
1 CLAIM
What the candidate states.
EXAMPLE
“I have 3 years of Python experience.”
2 EVIDENCE
Material that supports or contradicts the claim.
EXAMPLE
Project repositories, role history, an assessment result.
3 INFERENCE
What the system concludes from the evidence.
EXAMPLE
“Python skill is supported by 2 projects and 1 assessment.”
4 CONFIDENCE
How reliable that conclusion is, given the evidence.
EXAMPLE
“Medium — interview evidence not yet available.”
5 DECISION
What the hiring team decides to do.
EXAMPLE
“Advance to technical interview.”
CANDIDATE
AI ASSISTS — organizes evidence, infers, rates confidence
HUMAN DECIDES
Examples are illustrative only — not real data and not product output.
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
12 / 28
Notes: الوقت المقترح: 4 دقائق — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:33
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«هذه أهم شريحة مفاهيمية. خمس كلمات يجب أن نستخدمها جميعًا بنفس المعنى: Claim — ما يقوله المرشح. Evidence — ما يدعم هذا الادعاء أو ينفيه. Inference — ما يستنتجه النظام من الأدلة. Confidence — مدى موثوقية هذا الاستنتاج. Decision — ما يقرره فريق التوظيف. [اقرأ المثال التوضيحي من اليسار لليمين].»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
كل نتيجة يعرضها NestHire يجب أن تكون قابلة للتتبع: من الادعاء، إلى الدليل، إلى الاستنتاج، إلى الثقة، إلى قرار بشري.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
هذه المصطلحات ستدخل في الـData Model والـAPI والواجهة. Backend و AI و ML و UI/UX يجب أن يستخدموها بنفس التعريف بالضبط. المثال توضيحي فقط وليس مخرجات منتج.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«كيف يظهر هذا للمستخدم؟ من خلال Explainable Matching.»

## Slide 13
03 · INTELLIGENCE
Explainable Matching
A score alone is not an answer. NestHire should help people understand every analysis it shows.
PLANNED
SCORE ONLY
78%
Match score
Says how much — never why.
Illustrative number only.
Why did this analysis appear?
The reasoning behind the result.
Which requirements are supported?
A requirement-by-requirement view.
What is the evidence?
Each finding links to its source.
What information is missing?
Gaps are shown, not hidden.
What is the confidence level?
How reliable the evidence is.
Where is human review needed?
Clear flags for people to check.
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
13 / 28
Notes: الوقت المقترح: 2 دقيقتان — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:35
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«رقم مثل 78% لا يقول لماذا. NestHire يجب أن يجيب عن ستة أسئلة لكل تحليل: لماذا ظهر هذا التحليل؟ ما المتطلبات المدعومة؟ ما الأدلة؟ ما المعلومات الناقصة؟ ما مستوى الثقة؟ وأين نحتاج مراجعة بشرية؟»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
الشرح جزء من المنتج نفسه، وليس إضافة نضعها في النهاية.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
الرقم 78% توضيحي فقط. هذه الأسئلة الستة مرشحة لتصبح Acceptance Criteria لوحدة Explainability.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«ومن بين هذه الأسئلة، سؤال الثقة يحتاج قاعدة واضحة جدًا.»

## Slide 14
03 · CORE RULE
Confidence ≠ Candidate Quality
A rule every discipline must respect — in models, in the interface, and in how we talk about results.
CORE RULE
CONFIDENCE SCORE
= Reliability of the available evidence
IT IS NOT
A Candidate Quality Score
LOW CONFIDENCE MAY MEAN…
Missing information
Key details are not in the data.
Weak evidence
Claims are not well supported yet.
Insufficient data
Too little input to judge reliably.
Human review
A person should look before acting.
…not necessarily a weak candidate. Low confidence means: gather more evidence or involve a person — never a verdict on the candidate.
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
14 / 28
Notes: الوقت المقترح: 3 دقائق — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:38
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«قاعدة لا نقاش فيها: Confidence Score يقيس موثوقية الأدلة المتوفرة — وليس جودة المرشح. الثقة المنخفضة قد تعني معلومات ناقصة، أو أدلة ضعيفة، أو بيانات غير كافية، أو حاجة لمراجعة بشرية. ولا تعني بالضرورة أن المرشح ضعيف.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
الثقة المنخفضة = اجمع أدلة أكثر أو أشرك إنسانًا. وليست حكمًا على الشخص.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
هذه القاعدة تؤثر على كل التخصصات: ML في طريقة حساب الثقة، UI/UX في طريقة عرضها (لا نعرضها أبدًا كتقييم للمرشح)، Backend في طريقة تخزينها، والتسويق في طريقة الحديث عنها.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«وهذه القاعدة جزء من مبدأ أكبر…»

## Slide 15
04 · PRINCIPLES
AI Assists. Humans Decide.
One of NestHire’s most important principles. It shapes the product, the models and the interface.
AI HELPS WITH
Analysis
Structured analysis against the job requirements
Extraction
Pulling evidence from CVs, projects and other inputs
Comparison
Consistent comparison on the same criteria
Explanation
Showing reasons, evidence, gaps and confidence
Evidence organization
Keeping evidence linked and easy to review
HUMANS DECIDE
The final hiring decision remains with the human.
Reviews the analysis and the evidence
Can question or override any AI output
Owns the decision and its outcome
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
15 / 28
Notes: الوقت المقترح: 2 دقيقتان — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:40
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«AI Assists. Humans Decide. الـAI يساعد في التحليل، والاستخراج، والمقارنة، والتفسير، وتنظيم الأدلة. لكن قرار التوظيف النهائي يبقى دائمًا للإنسان: الإنسان يراجع التحليل والأدلة، ويمكنه أن يعترض على أي مخرج من الـAI أو يتجاوزه، وهو المسؤول عن القرار.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
لا توجد في NestHire أي خطوة يتخذ فيها الـAI قرار التوظيف.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
إذا لاحظ أي شخص أثناء التصميم أو التطوير أن ميزة ما تجعل الـAI يقرر بدلًا من الإنسان — يجب أن يرفع ذلك فورًا. (النقاط الثلاث على اليمين مشتقة من مبدأ Human Oversight.)
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«هذا المبدأ جزء من مجموعة مبادئ Responsible AI.»

## Slide 16
04 · PRINCIPLES
Responsible AI
The principles NestHire must be built on. They apply to every module, model and screen.
Explainability
Every analysis comes with its reasons.
Transparency
Clear about which data and evidence were used.
Human Oversight
People review and decide; AI never decides alone.
Fairness
Checks to detect and reduce unfair outcomes.
Evidence-Based Evaluation
Judge on evidence, not keywords or assumptions.
Privacy
Candidate data handled responsibly.
Security
Data and access protected by design.
NEEDS CONFIRMATION
Policy details: data retention, access, consent, audits.
NestHire does not use
Emotion recognition
Face analysis
Gaze tracking
Voice personality analysis
Biometric evaluation
As stated in the kickoff brief — to be written into the Responsible AI policy.
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
16 / 28
Notes: الوقت المقترح: 2 دقيقتان — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:42
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«سبعة مبادئ: Explainability و Transparency و Human Oversight و Fairness و Evidence-Based Evaluation و Privacy و Security. وعلى اليمين: ما لن يستخدمه NestHire: التعرف على المشاعر، تحليل الوجه، تتبع النظر، تحليل الشخصية من الصوت، والتقييم البيومتري.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
هذه المبادئ قيود تصميم يجب احترامها في كل ميزة، وليست شعارات.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
القائمة مأخوذة من ملخص المشروع، ويجب تحويلها إلى سياسة Responsible AI مكتوبة. تفاصيل الخصوصية والأمان (مدة الاحتفاظ بالبيانات، الصلاحيات، الموافقة، المراجعة) — Needs Confirmation.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«كيف سنبني كل هذا تقنيًا؟»

## Slide 17
05 · ARCHITECTURE
Proposed System Architecture
Target layering for NestHire. Nothing here is built; the technologies listed are proposals to confirm in Sprint 1.
PROPOSED ARCHITECTURE
Client Layer
Web and mobile apps
Mobile
Web
API Layer
Single entry point for all clients
FastAPI
Application Layer
Jobs, candidates, workflow, admin rules
Business Logic
AI / ML Layer
Evidence, intelligence, explanations
LLM Integration
ML Models
AI Modules
Data Layer
Relational data and vector search
pgvector
PostgreSQL
Supporting Infrastructure
Shared platform services
Docker
Auth
Storage
Redis
WHO OWNS EACH LAYER
Client: Frontend · Mobile · UI/UX
API & Application: Backend
AI / ML: AI Eng · ML Eng · AI Integration
Data: Backend · ML Engineering
Infrastructure: Backend · Team Lead
TO CONFIRM IN SPRINT 1
Web and mobile frameworks
LLM provider and integration approach
Hosting and deployment target
Storage and authentication approach
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
17 / 28
Notes: الوقت المقترح: 4 دقائق — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:46
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«هذه معمارية مقترحة من ست طبقات: Client (Web و Mobile)، API (FastAPI كمقترح)، Application (منطق الأعمال)، AI/ML (وحدات AI، نماذج ML، تكامل LLM)، Data (PostgreSQL مع pgvector)، والبنية الداعمة (Redis و Storage و Authentication و Docker). على اليمين: من يملك كل طبقة، وما القرارات التقنية التي يجب تأكيدها في Sprint 1.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
كل تخصص يعرف طبقته وحدودها والواجهات التي يتعامل معها.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
لا شيء من هذا منفّذ. التقنيات المذكورة مقترحات من ملخص المشروع، وسيتم اعتمادها رسميًا في Architecture Decision Records خلال Sprint 1. ملكية الطبقات على اليمين مسودة للنقاش.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«من سيبني هذه الطبقات؟ لننتقل إلى الفريق.»

## Slide 18
06 · TEAM
Team Structure
Roles from the kickoff brief. Names will be added once the team roster is confirmed.
NAMES: NEEDS CONFIRMATION
LEADERSHIP
Team Lead
Name: TBC
PRODUCT
Product
Role scope: TBC
DESIGN
UI/UX
Name: TBC
ENGINEERING
Frontend
Name: TBC
Backend
Name: TBC
Mobile
Name: TBC
INTELLIGENCE
AI Integration
Name: TBC
AI Engineering
Name: TBC
ML Engineering
Name: TBC
GROWTH
Marketing
Name: TBC
Roles only — no names, headcount or seniority were provided. Whether Product is a dedicated role or part of the Team Lead role needs confirmation.
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
18 / 28
Notes: الوقت المقترح: 2 دقيقتان — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:48
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«هيكل الفريق حسب التخصصات: القيادة (Team Lead)، المنتج، التصميم (UI/UX)، الهندسة (Frontend و Backend و Mobile)، الذكاء (AI Integration و AI Engineering و ML Engineering)، والنمو (Marketing).»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
كل تخصص له مكان واضح في الهيكل وخط تواصل مباشر مع Team Lead.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
الأسماء غير مدرجة في هذا الإصدار لأنها لم تتوفر في المصادر — أكملها قبل الاجتماع أو خلاله. هل دور Product مستقل أم يتولاه Team Lead؟ Needs Confirmation.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«لننتقل من الهيكل إلى المسؤوليات: من يملك ماذا؟»

## Slide 19
06 · OWNERSHIP
Who Owns What? — Product & Platform
Ownership at the level of responsibilities — detailed tasks come from the plan after this meeting.
DRAFT · CONFIRM TODAY
ROLE | MAIN RESPONSIBILITY | MAIN DELIVERABLES | DEPENDS ON | WORKS CLOSELY WITH
Team Lead (+ Product: TBC) | Direction, priorities and coordination; removes blockers | Roadmap, sprint plans, task board, decision log | Status and blockers from every role | Everyone
UI/UX | User journeys and interface design for every user group | Journeys, wireframes, design system, prototypes | Confirmed users and scope; official brand assets | Frontend · Mobile · Marketing
Frontend | Web client for the hiring organization and admins | Web screens, UI components, API integration | UI/UX designs; Backend API contracts | UI/UX · Backend · AI Integration
Backend | API, business logic, data model and authentication | API endpoints and contracts, DB schema, API docs | Product requirements; AI/ML interfaces | Frontend · Mobile · AI Integration
Mobile | Mobile client (scope: Needs Confirmation) | Mobile screens, API integration | Mobile scope decision; designs; Backend API | UI/UX · Backend
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
19 / 28
Notes: الوقت المقترح: 3 دقائق — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:51
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«لكل دور: المسؤولية الأساسية، المخرجات، ما يعتمد عليه، ومن يعمل معه عن قرب. [مرّ على الصفوف الخمسة: Team Lead و UI/UX و Frontend و Backend و Mobile].»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
لا توجد مسؤولية بلا مالك، ولا مخرج بلا تخصص مسؤول عنه.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
هذه مسودة ملكية وليست قائمة مهام. اطلب من كل شخص أن يؤكد سطره أو يصححه الآن، وسجّل التعديلات مباشرة.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«والآن تخصصات الذكاء والتسويق.»

## Slide 20
06 · OWNERSHIP
Who Owns What? — Intelligence & Growth
Three AI roles work on one pipeline — their boundaries must be explicit.
DRAFT · CONFIRM TODAY
ROLE | MAIN RESPONSIBILITY | MAIN DELIVERABLES | DEPENDS ON | WORKS CLOSELY WITH
AI Integration | Connect AI/ML capabilities to the platform; LLM integration | AI service interfaces, LLM integration layer, AI↔API contracts | Backend API; outputs of AI and ML modules | Backend · AI Eng · ML Eng
AI Engineering | AI modules: evidence extraction, analysis, explanations | Extraction and analysis modules; explanation outputs; quality checks | Job and candidate data model; LLM access | AI Integration · ML Eng · Backend
ML Engineering | ML models: matching and ranking, embeddings, confidence and fairness evaluation | Models, evaluation reports, embedding pipeline (pgvector, proposed) | Data availability; evidence schema | AI Eng · AI Integration · Backend
Marketing | Brand, positioning and launch readiness | Official brand kit, messaging, launch materials (timing TBC) | Product vision and roadmap | Team Lead · UI/UX
Agree today: where AI Integration ends and AI Engineering / ML Engineering begin — written down, to avoid overlap and gaps.
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
20 / 28
Notes: الوقت المقترح: 2 دقيقتان — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:53
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«AI Integration يربط قدرات AI/ML بالمنصة ويتولى تكامل الـLLM. AI Engineering يبني وحدات استخراج الأدلة والتحليل والتفسير. ML Engineering يبني نماذج المطابقة والترتيب والـEmbeddings وتقييم الثقة والعدالة. Marketing يتولى الهوية والرسائل والجاهزية للإطلاق.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
ثلاثة أدوار AI تعمل على نفس الـPipeline — تحتاج حدودًا مكتوبة وواضحة.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
اتفقوا اليوم على الحدود بين AI Integration و AI Engineering و ML Engineering. التداخل هنا يسبب تكرارًا في العمل أو فجوات لا يملكها أحد. تقسيم المسؤوليات في الجدول مسودة.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«الآن بعد أن عرفنا من يملك ماذا: كيف سنبني NestHire على مراحل؟»

## Slide 21
07 · EXECUTION
How We Will Build NestHire
Eight proposed phases — foundation first, then the platform, then the intelligence layers, then integration and release.
PROPOSED PLAN
1
PHASE 1 · NEXT
Foundation
Confirm stack and architecture
Repo, workflow, CI
Data model and design system
Team Lead · Backend · UI/UX
2
PHASE 2
Core Platform
Jobs and candidates
Recruitment workflow
Admin, auth, clients
Backend · Frontend · Mobile
3
PHASE 3
Candidate Intelligence
Job intelligence
Evidence extraction
Candidate evidence profile
AI Eng · ML Eng · AI Integration
4
PHASE 4
Assessment & Interview Intelligence
Assessment evidence
Interview evidence
Link to the profile
AI Eng · ML Eng
5
PHASE 5
Explainability & Ranking
Explainable analysis
Confidence and fairness checks
Ranking
ML Eng · AI Eng
6
PHASE 6
Integration
End-to-end flow
AI ↔ API ↔ clients
Recruiter review screens
AI Integration · Backend · Frontend
7
PHASE 7
Testing
System and AI quality tests
Fairness and security checks
Fixes
All roles
8
PHASE 8
Deployment
Release environment
Docker-based deploy (proposed)
Launch readiness
Backend · Team Lead · Marketing
Continuous in every phase: testing · code review · documentation
DATES & COPILOT PHASE: NEEDS CONFIRMATION
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
21 / 28
Notes: الوقت المقترح: 3 دقائق — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:56
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«ثماني مراحل مقترحة: 1) Foundation، 2) Core Platform، 3) Candidate Intelligence، 4) Assessment & Interview Intelligence، 5) Explainability & Ranking، 6) Integration، 7) Testing، 8) Deployment. Sprint 1 يبدأ من المرحلة الأولى.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
نبني الأساس أولًا، ثم المنصة، ثم طبقات الذكاء، ثم التكامل والإطلاق.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
الاختبار والمراجعة والتوثيق مستمرة في كل مرحلة — المرحلة 7 هي اختبار النظام الكامل وليست أول مرة نختبر فيها. التواريخ وموقع Recruiter Copilot في المراحل — Needs Confirmation. محتوى كل مرحلة مسودة مقترحة.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«داخل كل مرحلة، كيف سنعمل يوميًا؟»

## Slide 22
07 · WAY OF WORKING
How We Work as a Team
Every piece of work follows the same path — and lives in GitHub.
PROPOSED CONVENTIONS
Requirement
Epic
Task
Assignment
Development
Review
Testing
Integration
Done
PLAN
BUILD
SHIP
Git
All code under version control — no work outside the repo.
GitHub
Single source of truth for code, issues and reviews.
Branches
main stays stable; one branch per task (feature/<issue>-<name>).
Pull Requests
Every change merges through a PR linked to its issue.
Code Review
At least one approval before merge.
Issues
Every task is an issue with owner, priority and DoD.
Documentation
README, API docs and decisions live in the repo.
Testing
Tests ship with the code; CI checks before merge (setup TBC).
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
22 / 28
Notes: الوقت المقترح: 3 دقائق — ننتهي من هذه الشريحة عند 0:59
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«كل عمل يمر بنفس المسار: Requirement → Epic → Task → Assignment → Development → Review → Testing → Integration → Done. والأدوات: Git و GitHub كمصدر واحد للحقيقة، فرع لكل مهمة، Pull Request مرتبط بالـIssue، مراجعة واحدة على الأقل قبل الدمج، توثيق داخل المستودع، واختبارات مع الكود.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
لا يوجد عمل خارج هذا المسار — إذا لم يكن في GitHub فهو غير موجود.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
هذه أعراف مقترحة: اتفقوا عليها اليوم أو عدّلوها، وبعدها تصبح ملزمة للجميع. إعداد CI وأداة إدارة المهام يحتاجان تأكيدًا.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«كيف تتحول الخطة إلى مهام فعلية؟»

## Slide 23
07 · EXECUTION
Task Management: From Plan to Tasks
Right after this meeting, the NestHire plan becomes a task board. Every task carries the same fields.
PROPOSED
Modules
Epics
Tasks
Owners
Priority
Dependencies
Deadline
Definition of Done
ILLUSTRATIVE EXAMPLE
Define the structured job requirements schema
MODULE
Jobs · Job Intelligence
EPIC
Structured job profile
OWNER
Backend (with AI Engineering)
PRIORITY
P1 — High
DEPENDS ON
Core data model draft
DEADLINE
Set in sprint planning
DEFINITION OF DONE
Schema reviewed, documented and merged
DEFINITION OF DONE — PROPOSED
Acceptance criteria met
Merged through a reviewed pull request
Tests written and passing
Documentation updated
Issue closed and shown at sprint review
“Done” means all five.
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
23 / 28
Notes: الوقت المقترح: 2 دقيقتان — ننتهي من هذه الشريحة عند 1:01
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«بعد الاجتماع مباشرة، تتحول الخطة إلى: Modules → Epics → Tasks، وكل مهمة لها: Owner و Priority و Dependencies و Deadline و Definition of Done. [اعرض البطاقة التوضيحية]. والمهمة لا تُعتبر Done إلا إذا حققت الشروط الخمسة على اليمين.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
هذه هي النقطة التي ننتقل فيها من التخطيط إلى التنفيذ.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
مهمة بدون Owner أو بدون Definition of Done لا تدخل الـSprint. البطاقة مثال توضيحي فقط.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«فما هو أول Sprint؟»

## Slide 24
07 · FIRST SPRINT
First Development Sprint
Sprint 1 turns the plan into a confirmed, buildable foundation. It maps to Phase 1 — Foundation.
PROPOSED
SPRINT 1 · FOUNDATION
OBJECTIVE
Confirm the architecture, set up how we build, and define the data and design foundations every later phase depends on.
Duration
Needs Confirmation
Starts
After roles are assigned
Involves
Every discipline
Ends with
Sprint review and walkthrough
EXPECTED DELIVERABLES
Architecture confirmed
Stack decisions recorded in the repo
Repo and workflow ready
Branching, PR and issue templates
Core data model draft
Job, Candidate, Evidence and more
Design direction
User journeys and low-fi wireframes
Evidence spec
Evidence and confidence definitions
Open decisions owned
Each with an owner and a date
SPRINT IS DONE WHEN
every deliverable is reviewed, merged or published in the repo, and walked through at the Sprint 1 review.
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
24 / 28
Notes: الوقت المقترح: 2 دقيقتان — ننتهي من هذه الشريحة عند 1:03
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«هدف Sprint 1: تأكيد المعمارية، تجهيز طريقة البناء، وتعريف أساس البيانات والتصميم الذي تعتمد عليه كل المراحل اللاحقة. المخرجات المتوقعة ستة: معمارية مؤكدة، مستودع وسير عمل جاهز، مسودة نموذج البيانات، اتجاه التصميم، مواصفات الأدلة والثقة، وقرارات مفتوحة لكل منها مالك.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
Sprint 1 لا يهدف إلى ميزات يراها المستخدم، بل إلى أساس صحيح يمنع إعادة العمل لاحقًا.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
مدة الـSprint تحتاج تأكيدًا وتُحدَّد في Sprint Planning.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«لننظر إلى المهام المقترحة.»

## Slide 25
07 · FIRST SPRINT
Sprint 1 — Proposed Backlog
Each task links to the proposed architecture or product flow. Names are assigned after this meeting.
PROPOSED · OWNERS BY ROLE
# | TASK | OWNER (ROLE) | DEPENDS ON | DELIVERABLE
1 | Confirm tech stack and record architecture decisions | Team Lead · Backend · AI Integration | Slide 17 | Architecture decision records
2 | Set up GitHub repo, branching, PR and issue templates | Team Lead · Backend | — | Repo + contribution guide
3 | Draft core data model: Job, Requirement, Candidate, Evidence, Assessment, Interview, Decision | Backend · AI Eng · ML Eng | Slides 9, 12 | ER diagram + schema draft
4 | Scaffold API service and authentication approach | Backend | #1 | Running API skeleton
5 | Map user journeys and low-fidelity wireframes | UI/UX | User groups confirmed | Journeys + wireframes
6 | Scaffold web client; decide mobile scope | Frontend · Mobile | #1, #5 | Client skeletons + scope decision
7 | Specify evidence schema and confidence definition | AI Eng · ML Eng | #3 | Evidence and confidence spec
8 | Define AI/ML evaluation and fairness-check approach | ML Eng · AI Eng | #7 | Evaluation plan
9 | Assess LLM integration options and data-privacy constraints | AI Integration | #1 | Integration options memo
10 | Collect official brand assets and guidelines | Marketing · UI/UX | — | Brand kit shared with team
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
25 / 28
Notes: الوقت المقترح: 4 دقائق — ننتهي من هذه الشريحة عند 1:07
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«عشر مهام مقترحة، كل منها مرتبطة بالمعمارية أو بالـFlow. [مرّ على المهام]. لاحظوا التبعيات: المهام 4 و 6 و 9 تعتمد على تأكيد الـStack في المهمة 1، ومواصفات الأدلة (7) تعتمد على نموذج البيانات (3)، وخطة التقييم (8) تعتمد على مواصفات الأدلة (7).»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
المهام 1 و 2 و 3 هي المسار الحرج — يجب أن تبدأ أولًا.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
الملّاك هنا أدوار وليسوا أشخاصًا؛ الأسماء تُسنَد بعد الاجتماع. المهام مقترحة وقابلة للتعديل في Sprint Planning.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«لكي ينجح هذا، نحتاج قواعد عمل واضحة.»

## Slide 26
07 · WAY OF WORKING
Team Expectations
Firm rules, professional standards. They apply to everyone, from day one.
Own your tasks
If it is assigned to you, you drive it.
Meet deadlines
If a date is at risk, say so early — not on the day.
Communicate fast
Reply quickly and keep the team informed.
Never sit on a blocker
Raise it as soon as it appears.
Document your work
If it is not written down, it is not done.
Use GitHub properly
Issues, branches and pull requests — every time.
Review code seriously
Give real reviews, and ask for them.
Collaborate across disciplines
Design, engineering and AI build one product.
Own it until it is closed
Done means merged, tested and documented.
Escalate to the Team Lead
When something is at risk, the Team Lead hears it first.
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
26 / 28
Notes: الوقت المقترح: 3 دقائق — ننتهي من هذه الشريحة عند 1:10
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«عشر قواعد [اقرأها]. أهمها: لا تجلس على الـBlocker، وأبلغ مبكرًا إذا كان موعد في خطر، و Done يعني merged و tested و documented.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
هذه توقعات مهنية تنطبق على الجميع بلا استثناء — بمن فيهم قائد الفريق.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
الإبلاغ المبكر عن مشكلة ليس فشلًا؛ إخفاؤها هو الفشل.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«قبل أن نختم، هناك قرارات مفتوحة يجب أن نغلقها.»

## Slide 27
08 · OPEN DECISIONS
Open Decisions — Needs Confirmation
This deck was built from the kickoff brief only. These items must be confirmed before or during Sprint 1.
NEEDS CONFIRMATION
DECISION | WHY IT MATTERS | OWNER (ROLE) | CLOSE BY
Official logo and brand guidelines | Deck, design system and UI depend on it | Marketing · UI/UX | Before Sprint 1 planning
Team roster: names ↔ roles | Ownership and task assignment | Team Lead | Before Sprint 1 planning
Tech stack: web, mobile, LLM provider, hosting | Sprint 1 scaffolding and architecture records | Team Lead · Backend · AI Integration | Sprint 1
Mobile scope for the first release | Mobile planning and design effort | Team Lead | Sprint 1
Candidate-facing experience scope | User journeys and frontend scope | Team Lead · UI/UX | Sprint 1
Recruiter Copilot scope and phase | AI roadmap and module boundaries | Team Lead · AI Engineering | Sprint 1
First-release (MVP) module subset | Defines what “first release” means | Team Lead · all leads | Sprint 1
Timeline and sprint length | Planning, deadlines and phase dates | Team Lead | Before Sprint 1 planning
Privacy, security and Responsible AI policy | Trust and data handling | Team Lead · Backend · ML Eng | Sprint 1 (draft)
Task tracker (e.g. GitHub Projects) | One place for every task | Team Lead | Before Sprint 1 planning
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
27 / 28
Notes: الوقت المقترح: 3 دقائق — ننتهي من هذه الشريحة عند 1:13
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«هذا العرض بُني من ملخص المشروع فقط، لذلك هناك عشرة قرارات تحتاج تأكيدًا. لكل قرار مالك وموعد.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
لا يبقى قرار مفتوح بلا مالك.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
حاول إسناد مالك لكل قرار قبل نهاية هذا الاجتماع. أي قرار بدون مالك اليوم سيصبح Blocker غدًا.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
«إذًا، ماذا يحدث بعد هذا الاجتماع؟»

## Slide 28
08 · NEXT STEPS
What Happens After This Meeting?
TODAY
Understand
AFTER MEETING
Assign
NEXT
Build
THEN
Review
THEN
Integrate
THEN
Test
FINALLY
Release
Today we align. After today we build.
AI Assists. Humans Decide.
IMMEDIATELY AFTER THIS MEETING
01
Confirm names ↔ roles
02
Create Sprint 1 issues with owners and Definition of Done
03
Assign an owner to every open decision
04
Hold Sprint 1 planning
NESTHIRE · Project Kickoff & Team Alignment · Draft v0.1, built from the kickoff brief
28 / 28
Notes: الوقت المقترح: 2 دقيقتان — ننتهي من هذه الشريحة عند 1:15
1) ماذا يقول قائد الاجتماع:
«اليوم: نفهم. بعد الاجتماع: نُسند المهام. ثم نبني، ونراجع، وندمج، ونختبر، وأخيرًا نطلق. والخطوات الفورية أربع: تأكيد الأسماء والأدوار، إنشاء Issues للـSprint 1 بمالك و Definition of Done، إسناد مالك لكل قرار مفتوح، وعقد Sprint Planning.»
2) الفكرة التي يجب أن يفهمها الفريق:
Today we align. After today we build.
3) النقطة التي يجب التأكيد عليها:
AI Assists. Humans Decide. — هذا المبدأ يرافقنا في كل قرار نتخذه في المنتج.
4) الانتقال إلى الشريحة التالية:
الختام: افتح باب الأسئلة (10–15 دقيقة)، وراجع الـParking Lot، ثم ارجع إلى الأسئلة الثمانية في الشريحة 2 واطلب من 2–3 أعضاء الإجابة عنها باختصار للتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة.